TALLER DE CALIDAD DE SOFTWARE

Documentación de Procesos de Testing

Sistema OrangeHRM (Sprints N / N+1 / N+2 / N+3) + Weather API

Consigna 7 — Documentación asociada a procesos de testing

Incluye: a) Plan de pruebas general · b) Diseño de casos Frontend (Sprint N, N+1, N+2) y resultados · c) Diseño de casos de la API del Clima y colección Postman · d) Reporte consolidado de pruebas ejecutadas y bugs encontrados

# Índice

- a) Plan de Pruebas General

- b) Diseño de Casos de Prueba Frontend — Sprint N, N+1 y N+2 (Actividad 2), resultados de ejecución y reporte de bugs

- c) Diseño de Casos de Prueba de la API del Clima (Actividad 3) y colección de Postman

- d) Reporte consolidado de pruebas ejecutadas y reporte de bugs encontrados

# a) Plan de Pruebas General

## 1. Propósito y contenido

Este plan define cómo el equipo de QA aborda la validación del sistema OrangeHRM (incrementos entregados sprint a sprint) y de la integración con la Weather API (WeatherAPI.com) que alimenta el widget de clima del Dashboard. Cubre el alcance, la estrategia, los hitos de testing por sprint, los criterios de entrada/salida, la gestión de defectos y los entregables asociados a cada incremento.

El documento acompaña el desarrollo incremental descripto en la consigna: cada sprint agrega funcionalidad de backend y/o frontend, y el plan asegura que cada incremento se valide antes de pasar al siguiente.

## 2. Estrategia de pruebas

- Pirámide de testing: base de pruebas de API (Newman/Postman) y unitarias propias del equipo de desarrollo, capa intermedia de pruebas E2E automatizadas (Playwright) y una capa superior de pruebas exploratorias manuales.

- Tipos de prueba aplicados: Smoke (camino feliz de cada pantalla nueva), Regresión (funcionalidad de sprints anteriores que pudo verse afectada), Funcional (validaciones, mensajes de error, flujos alternativos) y pruebas de API (contractual / negativa) sobre los 4 endpoints de WeatherAPI.com.

- Enfoque Shift-Left: el diseño de casos de prueba comienza apenas se conoce el alcance del sprint (días 1-3), en paralelo al desarrollo, para detectar ambigüedades de requerimientos antes de la entrega del incremento.

- Herramientas: Playwright (E2E + reportes HTML/JSON), Allure (reportes consolidados), Postman + Newman (pruebas de API), Bug Tracker propio (gestión de defectos) y Docker Compose (orquestación de todo el sistema).

- Ambiente de pruebas: instancia demo pública de OrangeHRM (opensource-demo.orangehrmlive.com) para frontend, y WeatherAPI.com (plan gratuito) para las pruebas de integración del widget de clima.

## 3. Calendario de ejecución por sprint (días relativos al sprint)

Cada sprint se considera de 10 días hábiles. Los hitos de testing se ubican en relación al inicio del sprint (Día 1):

| Sprint | Hitos de testing (días relativos) |
| --- | --- |
| Sprint N | Días 1-3: diseño de casos de prueba (Employee List, Add Employee, My Info – Qualifications). Días 4-7: ejecución funcional + automatización E2E. Días 8-9: regresión y cierre de bugs críticos. Día 10: reporte de resultados y bugs al equipo de desarrollo. |
| Sprint N+1 | Días 1-2: diseño de casos para Edit Employee – Report to (incluye regresión de Qualifications por cambios de backend). Días 3-6: ejecución funcional + automatización. Días 7-8: regresión. Días 9-10: reporte de resultados y bugs. |
| Sprint N+2 | Días 1-2: diseño de casos para Admin – Add User (alta de perfil a empleado existente). Días 3-6: ejecución funcional + automatización + pruebas de seguridad básicas (políticas de contraseña). Días 7-9: regresión de módulos previos. Día 10: reporte de resultados y bugs. |
| Sprint N+3 | Días 1-2: diseño de casos de prueba de API del Clima (WeatherAPI.com) y del widget de Dashboard. Días 3-6: ejecución de la colección Postman/Newman + pruebas E2E del widget. Días 7-9: regresión integral de todos los módulos (suite completa). Día 10: reporte final consolidado de resultados y bugs (entregable de cierre). |

## 4. Entregables dentro de cada sprint

- Diseño de casos de prueba del incremento del sprint (documento + checklist de criterios de aceptación).

- Suite de pruebas E2E automatizadas (Playwright) correspondiente a las pantallas nuevas del sprint, sumada a la suite de regresión de sprints anteriores.

- Informe de ejecución (Allure / reporte HTML) con el detalle de casos pasados, fallidos y saltados.

- Reporte de bugs encontrados durante la ejecución, cargado en el Bug Tracker con severidad, módulo, sprint y pasos de reproducción.

- Para el Sprint N+3 además: colección de Postman/Newman de la Weather API y reporte de ejecución de esas pruebas.

## 5. Gestión de defectos (resumen)

Severidades: CRITICAL (bloquea el flujo principal), HIGH (afecta una funcionalidad clave sin bloquear el sistema), MEDIUM (afecta una funcionalidad secundaria o validación) y LOW (cosmético / UX menor). Ciclo de vida: Abierto → En progreso → Resuelto → Cerrado (o Reabierto si la corrección no es válida). Cada bug registra: título, descripción, módulo, sprint, pasos de reproducción, resultado esperado vs. obtenido, severidad, prioridad, responsable y estado — y se gestiona desde el Bug Tracker propio del sistema.

# b) Diseño de Casos de Prueba Frontend — Sprint N, N+1 y N+2 (Actividad 2)

A continuación se detalla, por sprint, el diseño de los casos de prueba de frontend (25 casos: CP-001 a CP-025), el resultado de su ejecución automatizada con Playwright y los bugs de producto detectados durante las pruebas (cargados en el Bug Tracker). Además de estos 25 casos "núcleo", la suite de regresión incorporó 100 casos adicionales (CP-026 a CP-125) sobre otros módulos de OrangeHRM, cuyo resultado consolidado se incluye en la sección d).

## Sprint N

Backend de Employee List y Add Employee · Pantallas de Employee List, Add Employee y My Info – Qualifications

### Módulo: PIM – Employee List  ·  CP-001 a CP-005

| Caso | Título / objetivo del caso |
| --- | --- |
| CP-001 | [SMOKE][REGRESSION] La tabla de empleados carga correctamente |
| CP-002 | [REGRESSION] Búsqueda por nombre filtra resultados |
| CP-003 | [REGRESSION] Búsqueda por Employee ID muestra empleado específico |
| CP-004 | El botón Reset limpia el formulario de búsqueda |
| CP-005 | [SMOKE] Se muestran las columnas esperadas en la tabla |

### Módulo: PIM – Add Employee  ·  CP-006 a CP-010

| Caso | Título / objetivo del caso |
| --- | --- |
| CP-006 | [SMOKE] El formulario de alta carga correctamente |
| CP-007 | [REGRESSION] Crear empleado con datos mínimos obligatorios |
| CP-008 | [REGRESSION] Guardar sin datos muestra errores de validación |
| CP-009 | El campo Employee ID se pre-popula automáticamente |
| CP-010 | El botón Cancel regresa al listado sin crear empleado |

### Módulo: My Info – Qualifications  ·  CP-011 a CP-015

| Caso | Título / objetivo del caso |
| --- | --- |
| CP-011 | [SMOKE] La pestaña Qualifications carga y muestra sus secciones |
| CP-012 | [REGRESSION] Se puede agregar una entrada de Work Experience |
| CP-013 | [REGRESSION] Se puede agregar una entrada de Education |
| CP-014 | Guardar Work Experience vacío muestra validación |
| CP-015 | Las secciones Skills y Languages están presentes |

### Resultado de ejecución

| Total ejecutados | Pasaron | Fallaron | Saltados | % de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 100 % |

Nota: la primera corrida automatizada de esta suite reportó fallos puntuales atribuibles a selectores desactualizados frente a cambios en el DOM de OrangeHRM (timeouts de elementos, "strict mode violations" por selectores ambiguos y locators con índice incorrecto). Tras ajustar los scripts de prueba, la suite quedó estable en el resultado mostrado arriba — estos ajustes son de mantenimiento de la automatización, no defectos de producto.

### Bugs de producto encontrados en Sprint N

| ID | Módulo | Título | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | PIM - Employee List | Botón Reset no limpia todos los filtros de búsqueda | LOW | Abierto |
| BUG-02 | PIM - Add Employee | Se permite crear empleados con Employee ID duplicado | HIGH | Abierto |
| BUG-03 | PIM - My Info - Qualifications | Acepta fecha de fin anterior a fecha de inicio en Work Experience | MEDIUM | En progreso |

## Sprint N+1

Backend de My Info – Qualifications y Edit Employee – Report to · Pantalla de Edit Employee – Report to

### Módulo: PIM – Edit Employee – Report to  ·  CP-016 a CP-020

| Caso | Título / objetivo del caso |
| --- | --- |
| CP-016 | [SMOKE] La pestaña Report-to carga correctamente |
| CP-017 | [REGRESSION] La sección Supervisors es visible y tiene botón Add |
| CP-018 | [REGRESSION] Abrir formulario de nuevo supervisor muestra los campos necesarios |
| CP-019 | El botón Cancel en el formulario de supervisor cierra sin guardar |
| CP-020 | [SMOKE] La sección Subordinates es visible |

### Resultado de ejecución

| Total ejecutados | Pasaron | Fallaron | Saltados | % de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 100 % |

Nota: la primera corrida automatizada de esta suite reportó fallos puntuales atribuibles a selectores desactualizados frente a cambios en el DOM de OrangeHRM (timeouts de elementos, "strict mode violations" por selectores ambiguos y locators con índice incorrecto). Tras ajustar los scripts de prueba, la suite quedó estable en el resultado mostrado arriba — estos ajustes son de mantenimiento de la automatización, no defectos de producto.

### Bugs de producto encontrados en Sprint N+1

| ID | Módulo | Título | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-04 | PIM - Edit Employee - Report to | Autocomplete de supervisor tarda más de 10s con base de datos grande | HIGH | Abierto |

## Sprint N+2

Back y Front del módulo Admin – Add (asignación de perfil/usuario a empleado existente)

### Módulo: Admin – User Management – Add User  ·  CP-021 a CP-025

| Caso | Título / objetivo del caso |
| --- | --- |
| CP-021 | [SMOKE] El listado de usuarios (Admin > Users) carga correctamente |
| CP-022 | [REGRESSION] El formulario de alta de usuario contiene todos los campos |
| CP-023 | [REGRESSION] Guardar formulario vacío muestra errores de validación |
| CP-024 | Contraseñas que no coinciden muestran error de confirmación |
| CP-025 | [SMOKE] Se puede filtrar el listado de usuarios por rol |

### Resultado de ejecución

| Total ejecutados | Pasaron | Fallaron | Saltados | % de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 100 % |

Nota: la primera corrida automatizada de esta suite reportó fallos puntuales atribuibles a selectores desactualizados frente a cambios en el DOM de OrangeHRM (timeouts de elementos, "strict mode violations" por selectores ambiguos y locators con índice incorrecto). Tras ajustar los scripts de prueba, la suite quedó estable en el resultado mostrado arriba — estos ajustes son de mantenimiento de la automatización, no defectos de producto.

### Bugs de producto encontrados en Sprint N+2

| ID | Módulo | Título | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-05 | Admin - User Management | Contraseña sin caracteres especiales es aceptada (política débil) | MEDIUM | Abierto |

# c) Diseño de Casos de Prueba de la API del Clima (Actividad 3)

Se diseñaron 20 casos de prueba (CP-API-001 a CP-API-020) sobre los 4 endpoints de WeatherAPI.com utilizados por el widget de clima del Dashboard (incremento del Sprint N+3): Realtime (/current.json), Forecast (/forecast.json), History (/history.json) y Alerts (/alerts.json). Cada grupo combina casos de camino feliz (ciudad/coordenadas válidas, estructura de respuesta) con casos negativos (sin API key, key inválida, parámetros faltantes o inválidos, fechas fuera de rango).

### Realtime Weather API — GET /current.json  ·  CP-API-001 a CP-API-005

| Caso | Título / objetivo del caso |
| --- | --- |
| CP-API-001 | Ciudad válida retorna datos de tiempo actual |
| CP-API-002 | Coordenadas GPS retornan datos correctos |
| CP-API-003 | Sin API key retorna 401 Unauthorized |
| CP-API-004 | API key inválida retorna 403 Forbidden |
| CP-API-005 | Ciudad inexistente retorna 400 con error 1006 |

### Forecast Weather API — GET /forecast.json  ·  CP-API-006 a CP-API-010

| Caso | Título / objetivo del caso |
| --- | --- |
| CP-API-006 | Pronóstico de 3 días retorna estructura correcta |
| CP-API-007 | Pronóstico de 1 día retorna solo un día |
| CP-API-008 | Sin parámetro days usa valor por defecto |
| CP-API-009 | Ciudad inválida retorna 400 |
| CP-API-010 | Sin API key retorna 401 |

### History Weather API — GET /history.json  ·  CP-API-011 a CP-API-015

| Caso | Título / objetivo del caso |
| --- | --- |
| CP-API-011 | Fecha histórica válida retorna datos hora a hora |
| CP-API-012 | Rango de fechas retorna múltiples días |
| CP-API-013 | Fecha futura retorna error 400 |
| CP-API-014 | Sin parámetro dt retorna error 400 |
| CP-API-015 | Sin API key retorna 401 |

### Alerts Weather API — GET /alerts.json  ·  CP-API-016 a CP-API-020

| Caso | Título / objetivo del caso |
| --- | --- |
| CP-API-016 | Solicitud válida retorna estructura de alertas |
| CP-API-017 | Ciudad de EE.UU. retorna estructura válida con posibles alertas |
| CP-API-018 | Ciudad inválida retorna 400 error 1006 |
| CP-API-019 | Sin API key retorna 401 |
| CP-API-020 | Sin parámetro q retorna 400 |

## Colección de Postman utilizada

- Archivo de colección: api-tests/collections/WeatherAPI.postman_collection.json

- Archivo de entorno: api-tests/collections/WeatherAPI.postman_environment.json (variables: base_url = https://api.weatherapi.com/v1, api_key, ciudades de prueba y fechas para los casos de History/Forecast).

- Ejecución manual: importar ambos archivos en Postman Desktop, seleccionar el entorno "WeatherAPI" y correr la colección completa con el Collection Runner.

- Ejecución automatizada: el servicio "api-tests" del docker-compose corre la colección con Newman (npx newman run WeatherAPI.postman_collection.json -e WeatherAPI.postman_environment.json), generando un reporte que se centraliza junto con el resto de los resultados en Allure.

- Documento de diseño completo: api-casos-de-prueba.html / Casos_de_Prueba_API_Clima.pdf (generado con "bash start.sh api"), con el detalle de cada caso (precondiciones, datos de entrada, pasos, resultado esperado).

# d) Reporte de Pruebas Ejecutadas y Reporte de Bugs Encontrados

Esta sección consolida el resultado de la ejecución de toda la suite (frontend E2E + API) acumulada hasta el cierre del Sprint N+3, y el listado completo de bugs de producto detectados a lo largo de los 4 sprints.

## 1. Resumen consolidado de ejecución

| Suite | Casos | Pasaron | Fallaron | Saltados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend – Sprint N, N+1, N+2 (Actividad 2 · CP-001 a CP-025) | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Frontend – regresión adicional (CP-026 a CP-125, otros módulos OrangeHRM) | 100 | ~96 | ~4 | 0 |
| API del Clima – WeatherAPI.com (Actividad 3 · CP-API-001 a CP-API-020 vía Newman) | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Total acumulado | 145 | ~141 | ~4 | 0 |

Los reportes detallados por caso (con capturas, video y traza de cada ejecución) están disponibles en Allure (http://localhost:5050) y en el reporte HTML de Playwright (http://localhost:8080) luego de correr "bash start.sh test". El detalle caso-por-caso también puede exportarse a planilla con "bash start.sh excel" (Casos_de_Prueba_OrangeHRM.xlsx), que incluye además, para cada caso fallido, una columna con la descripción del fallo en lenguaje simple lista para volcar a una tarjeta de Trello.

## 2. Reporte de bugs encontrados (todos los sprints)

| ID | Sprint | Módulo | Título | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Sprint N | PIM - Employee List | Botón Reset no limpia todos los filtros de búsqueda | LOW | Abierto |
| BUG-02 | Sprint N | PIM - Add Employee | Se permite crear empleados con Employee ID duplicado | HIGH | Abierto |
| BUG-03 | Sprint N | PIM - My Info - Qualifications | Acepta fecha de fin anterior a fecha de inicio en Work Experience | MEDIUM | En progreso |
| BUG-04 | Sprint N+1 | PIM - Edit Employee - Report to | Autocomplete de supervisor tarda más de 10s con base de datos grande | HIGH | Abierto |
| BUG-05 | Sprint N+2 | Admin - User Management | Contraseña sin caracteres especiales es aceptada (política débil) | MEDIUM | Abierto |
| BUG-06 | Sprint N+3 | Dashboard - Widget Clima | No muestra mensaje de error cuando la API del clima no responde | HIGH | Abierto |

Distribución por severidad: 3 HIGH, 2 MEDIUM, 1 LOW. Distribución por estado: 5 Abiertos, 1 En progreso. Los 6 bugs están cargados en el Bug Tracker (http://localhost:3000) con su descripción completa, pasos de reproducción, resultado esperado vs. obtenido y responsable asignado.

## 3. Conclusiones

- Las funcionalidades núcleo de los Sprints N, N+1 y N+2 (Actividad 2) cerraron con el 100% de los casos de prueba diseñados en estado "PASÓ" tras la corrección de los selectores de automatización.

- Se detectaron 6 bugs de producto a lo largo de los 4 sprints, concentrados en validaciones de formularios (IDs duplicados, rangos de fecha, políticas de contraseña), rendimiento de un autocomplete y manejo de errores del widget de clima — ninguno bloquea el flujo principal de las pantallas evaluadas.

- La integración con la Weather API (Actividad 3) pasó el 100% de los 20 casos diseñados, validando tanto los caminos felices como el manejo de errores (401, 403, 400) de los 4 endpoints utilizados por el widget.

- Se recomienda priorizar la corrección de los bugs de severidad HIGH (BUG-02, BUG-04 y BUG-06) antes del cierre del proyecto, dado su impacto en integridad de datos, performance percibida y experiencia de usuario.