Taller: Control de Calidad de Software Universidad de la Ciudad de Buenos Aires

Grupo 9

Sistema de Gestión

de Personas

Trabajo Final Integrador

Licenciatura en Tecnologías Digitales · Licenciatura en Ciencias de Datos

Integrantes

Esquivel, Claudio Daniel

Fernandes D'Oliveira, Alejandro

Giuggio, Mario Sebastián

Nehmi, Karim Eduardo Fayad

Pan, Eric Damián

Terzano, Carlos Guillermo

# Índice y guía de lectura

Para facilitar la corrección, cada sección indica el número de pregunta del enunciado y transcribe la consigna antes de responder.

| Pregunta del enunciado | Sección de este documento |
| --- | --- |
| Pregunta 1 — Casuística funcional y look&feel | Parte I · Pregunta 1 |
| Pregunta 2 — Pruebas tempranas de frontend sin backend | Parte I · Pregunta 2 |
| Pregunta 3 — Cobertura de backend en cada despliegue | Parte I · Pregunta 3 |
| Pregunta 4 — Problemas potenciales en producción | Parte I · Pregunta 4 |
| Pregunta 5 — Cómo descubrirlos antes (actividades y frecuencia) | Parte I · Pregunta 5 |
| Pregunta 6 — Organización del equipo de testing por sprint | Parte I · Pregunta 6 |
| Pregunta 7 a) — Plan de pruebas general | Parte II · 7a |
| Pregunta 7 b) — Casos frontend Sprint N/N+1/N+2 + ejecución + bugs | Parte II · 7b |
| Pregunta 7 c) — Casos de la API del Clima + colección Postman | Parte II · 7c |
| Pregunta 7 d) — Reporte de pruebas ejecutadas y bugs | Parte II · 7d |
| Pregunta 8 — Extensión al módulo Recruitment (3 sprints) | Parte I · Pregunta 8 |

PARTE I — RESPUESTAS TEÓRICAS (PREGUNTAS 1 A 8)

# Pregunta 1 — Organización de la casuística (funcional y look&feel)

Consigna · Pensando en que los casos de prueba representan la funcionalidad viva de la aplicación, ¿cómo organizaría la casuística si se tienen que realizar tanto pruebas funcionales como de look&feel? Justifique.

Se organiza la casuística en suites por dominio funcional y pantalla real: PIM (Employee List, Add Employee, Edit Employee – Report to), My Info (Qualifications), Admin (Add User / asignación de perfil) y Dashboard (Widget de Clima). Esta modularidad logra que un cambio en una historia de usuario impacte solo en su suite, reduciendo el costo de mantenimiento y regresión.

Dentro de cada suite se separan dos enfoques con objetivos y frecuencias distintas. Las pruebas funcionales (el "qué") se diseñan con técnicas de caja negra (partición de equivalencia, valores límite, transición de estados) y abstraen datos de entrada, estado inicial, pasos, resultado esperado y estado final; al apoyarse en un oráculo derivado de los criterios de aceptación, son objetivas y altamente automatizables. Las pruebas de look&feel (el "cómo") verifican estética, usabilidad y diseño (colores, tipografías, diagramación, responsive, Web Mobile, modo oscuro); como su automatización total genera muchos falsos positivos, se resuelven con revisiones visuales dirigidas, al cerrar cambios de interfaz o en la estabilización del sprint.

Se adopta además un enfoque omnicanal: el caso se diseña abstracto a nivel funcional (regla de negocio común) y luego se deriva en escenarios concretos para Web y para Web Mobile (con flujos acotados y resoluciones restrictivas), evitando duplicar el diseño.

# Pregunta 2 — Pruebas tempranas del frontend sin backend listo

Consigna · ¿Cómo organizaría las pruebas tempranas del frontend si no está listo el backend? Justifique.

Con un enfoque Shift-Left basado en contratos. Antes de codificar el incremento se acuerda formalmente el contrato de cada API con el estándar OpenAPI / Swagger, que pasa a ser la única fuente de verdad compartida entre frontend y backend (contract-first / consumer-driven contracts).

Ese contrato se publica en servidores de simulación: Postman Mock Server, o herramientas dedicadas como Mockoon o WireMock, que emulan con exactitud las respuestas y los códigos de estado HTTP del servidor real. Así el frontend desarrolla y prueba contra respuestas mockeadas estables desde el día 1 del sprint —incluyendo pruebas funcionales de UI, validaciones, mensajes de error, navegación y revisiones de look&feel— mientras el backend, en paralelo, valida que la estructura de sus respuestas cumple el esquema pactado.

La transición a integración real se hace cuando el backend está operativo: se desactiva el mock y se conecta al servidor real para verificar que los contratos y respuestas coinciden con el comportamiento simulado. Si el backend rompe el contrato, las pruebas de contrato lo detectan de inmediato. Se elimina así la dependencia secuencial "primero backend, después frontend" y se reduce el costo de corregir defectos de interfaz de forma temprana.

# Pregunta 3 — Cobertura de backend por servicio en cada despliegue

Consigna · En cuanto a las pruebas de backend, ¿cómo organizaría la cobertura de cada servicio, a fin de poder ejecutarlas en cada despliegue con cambios? ¿Qué prácticas de testing incluiría?

Con una pirámide automatizada por microservicio, ejecutada por el pipeline de CI/CD ante cada commit o Pull Request; si un nivel falla, el pipeline se detiene e impide propagar el defecto. Prácticas incluidas:

- 1. Unitarias: del equipo de desarrollo, sobre la lógica interna en aislamiento.

- 2. Contrato: con OpenAPI/Swagger y Postman Mock Servers, para garantizar el esquema acordado con los consumidores.

- 3. Integración de componentes: validan la comunicación entre servicios dependientes, la persistencia y los servicios externos (BFF, proveedor de clima).

- 4. API automatizadas (Postman/Newman): reglas de negocio con caminos felices y no felices (4xx/5xx, tipos de datos).

- 5. Smoke de API: selección ligera que verifica que cada servicio está operativo inmediatamente después del despliegue.

# Pregunta 4 — Problemas potenciales en producción con picos de tráfico

Consigna · ¿Qué potenciales problemas podrían encontrarse al poner en producción las funcionalidades existentes, donde se espera mucho tráfico en pocas horas? (por ejemplo, fichaje de ingreso/egreso por turnos).

El riesgo se concentra en Time > Attendance > Punch In/Out. Problemas previsibles:

- Condiciones de carrera y marcaciones duplicadas: cuando muchos empleados fichan en el mismo minuto, con horarios inconsistentes.

- Saturación de la base de datos y bloqueos: escrituras masivas simultáneas que generan colas, bloqueos de tablas y caídas por timeout.

- Cuellos de botella en el BFF: al centralizar el tráfico web y mobile, una mala gestión de hilos puede saturarlo e interrumpir el acceso general.

- Degradación o caída de APIs externas: el Widget de Clima depende de un proveedor externo; sin caché ni respuesta alternativa afecta el render del Dashboard.

- Escalabilidad horizontal insuficiente: si el auto-escalado no reacciona a tiempo ante el pico.

# Pregunta 5 — Cómo descubrir esos problemas antes de producción

Consigna · ¿Cómo intentaría descubrir los problemas del punto 4 antes de que sean problemas reales en producción? Indique actividades y su frecuencia, justificando.

Con una estrategia de ingeniería de performance en un ambiente Staging espejo de producción, inyectando un dataset con 1 a 2 años de fichadas históricas y usando JMeter o Gatling. Los escenarios de carga y estrés incluyen pruebas de concurrencia de marcaciones simultáneas para verificar integridad de datos. La frecuencia responde a una lógica de costo-riesgo:

| Actividad | Frecuencia | Objetivo / justificación |
| --- | --- | --- |
| Smoke de performance | Cada despliegue en Staging | Control más barato y temprano: detecta degradaciones de tiempos de respuesta apenas aparecen. |
| Pruebas de carga (Load) | Al cierre de cada sprint | Mide el incremento nuevo y estable bajo la demanda concurrente proyectada. |
| Pruebas de estrés (Stress) | Antes de releases o pasos a producción | Busca el punto de quiebre y valida auto-escalado y recuperación cuando el riesgo es mayor. |
| Estabilidad (Endurance) | Mensual / ciclos de estabilización | Detecta memory leaks y agotamiento de conexiones que solo aparecen con el tiempo. |
| Volumen (Volume) | Ante crecimiento del histórico | Verifica índices y tiempos de las grillas de PIM cuando crece la base de datos. |

# Pregunta 6 — Organización del equipo de testing por sprint

Consigna · ¿Cómo organizaría su equipo de testing para poder realizar todas las pruebas durante cada sprint?

El equipo lo forman tres testers full stack (según el enunciado), insertos en un equipo mayor: cuatro desarrolladores full stack, un líder técnico, un analista funcional, un PO y un SM. La calidad es responsabilidad compartida, pero los tres testers se reparten responsabilidades con rotación para evitar silos:

- Tester 1 – Líder de QA: estrategia general, coordinación, gestión del entorno, comunicación de riesgos y seguimiento del ciclo de vida de los defectos.

- Tester 2 – Especialista en Performance: escenarios de carga, JMeter/Gatling, inyección del dataset en Staging y monitoreo de métricas (hilos, memoria, CPU, tiempos).

- Tester 3 – Automatizador full stack: casuística funcional y look&feel, exploratorio en Web y Web Mobile, y scripts de automatización de API (Postman/Newman) y regresión de UI (Playwright).

Cadencia dentro del sprint de 10 días para cubrir todos los tipos de prueba: días 1-2 diseño de casos en paralelo al desarrollo (Shift-Left), con los criterios de aceptación acordados junto al PO y al Analista Funcional en formato Dado/Cuando/Entonces (ATDD/BDD); días 3-7 ejecución funcional + automatización E2E y de API, con smoke en cada despliegue; días 7-9 regresión de módulos previos y prueba de carga al cierre; día 10 reporte. La rotación hace que los Testers 1 y 3 colaboren en el análisis de performance y el Tester 2 apoye en automatización de API y pruebas funcionales cuando su carga lo permite. El testing entra en el Definition of Done: una historia no está terminada sin scripts de API estables, suite funcional y exploratoria superada (Web y Mobile) y sin defectos abiertos de severidad Alta o Bloqueante. Para picos puntuales (por ejemplo seguridad en Recruitment) se puede sumar un perfil temporal, como prevé el enunciado.

# Pregunta 8 — Extensión al módulo Recruitment en 3 sprints

Consigna · Al poner el sitio en producción, el negocio planifica 3 sprints adicionales para incorporar Recruitment. Analizar cómo implementarlo, recursos necesarios y planificación de pruebas (sin armar un plan nuevo).

Con la plataforma base ya en producción, Recruitment se aborda con un enfoque de Testing Ágil "whole team": las pruebas guían cada etapa del ciclo y se reutiliza el marco que ya funcionó (contratos OpenAPI, desarrollo en paralelo sobre mocks y automatización en CI/CD). El riesgo dominante es la regresión sobre PIM, Admin y Time, por lo que la red de Smoke + Regresión automatizada se amplía de forma incremental en cada sprint para no degradar lo que ya opera en producción.

## 8.1 Implementación en tres sprints (R1, R2, R3)

| Sprint | Alcance funcional | Foco estratégico de QA |
| --- | --- | --- |
| R1 | Estructura base y gestión de vacantes: ABM de búsquedas, parametrización de campos y publicación de solicitudes. | Validación de contratos de las nuevas APIs, pruebas funcionales de caja negra de alta/edición y control de look&feel. |
| R2 | Postulación y flujo del candidato: formulario público, carga de CV y transición de estados (entrevista, oferta, rechazo). | Front Web Mobile, sanitización estricta de entradas (solo .pdf/.docx y límite de tamaño) y reglas de transición de estados. |
| R3 | Integración con PIM (candidato seleccionado → empleado activo), reportes y estabilización. | E2E del flujo completo, regresión global, performance y escaneos de seguridad antes del despliegue final. |

## 8.2 Recursos necesarios

- Equipo base: PO y SM (prioridad de backlog y remoción de impedimentos), Analista Funcional (refina historias y criterios de aceptación), Líder Técnico (arquitectura de los nuevos microservicios e integración limpia con el backend existente) y 4 desarrolladores full stack.

- Los 3 testers full stack: el Líder de QA coordina estrategia, métricas y riesgos; el Especialista en Performance ejecuta carga y estrés sobre los nuevos microservicios (crítico por sumar código a una plataforma productiva); y los tres conforman una célula de automatización y testing exploratorio.

- Perfiles temporales sugeridos (lo permite el enunciado): un Especialista en Ciberseguridad (Pentester) en R2-R3 para los formularios públicos y la carga de archivos, y apoyo DevOps para reforzar el pipeline de Continuous Testing y la estabilidad de los entornos.

## 8.3 Herramientas

- Gestión de pruebas y defectos: Bug Tracker propio del proyecto y/o herramienta tipo Jira/Mantis, con tablero Trello de enlace público para el seguimiento accesible al docente.

- Automatización y API: Playwright para la regresión de interfaz y Postman/Newman para contratos e integración con APIs externas (por ejemplo, portales de empleo).

- Seguridad y calidad de código: OWASP ZAP (escaneo dinámico en CI/CD) y SonarQube (análisis estático / SAST) antes del despliegue.

- Captura de evidencias: Allure (captura, video y traza por caso) para documentar las anomalías de forma reproducible.

## 8.4 Estrategia de pruebas del nuevo feature

- Diseño guiado por pruebas (ATDD/BDD): los criterios de aceptación se redactan en formato Dado/Cuando/Entonces antes de codificar, para fijar los requisitos complejos desde el inicio.

- Prevención de regresión (crítico): al estar la base en producción, se prioriza la automatización de Smoke y Regresión en cada ciclo para no degradar PIM, Admin ni Time.

- Caja negra + CRUD: partición de equivalencia y análisis de valores límite (p. ej. restricciones de edad, formatos de archivo) y validación del ciclo de vida de vacantes y candidatos.

- Exploratorio por misiones: sesiones con objetivos concretos (p. ej. límites de tamaño y tipo en la subida de CV) para descubrir comportamientos no documentados.

- No funcionales: usabilidad y compatibilidad multi-navegador y móvil (iOS/Android) del formulario público, además de seguridad alineada al OWASP Top 10.

- Gestión de defectos en el sprint: cada bug se documenta con pasos, esperado vs. obtenido y evidencia, y se busca resolverlo dentro del mismo sprint para cerrar cada iteración con un incremento estable.

PARTE II — ENTREGA PRÁCTICA (PREGUNTA 7)

Consigna · Suponiendo el desarrollo incremental Sprint N a N+3, entregar: a) Plan de pruebas general; b) Diseño de casos de prueba de frontend del Sprint N, N+1 y N+2 (Actividad 2), resultado de ejecución y reporte de bugs; c) Diseño de casos de prueba de la API del Clima (Actividad 3) e inclusión de la colección de Postman; d) Reporte de las pruebas ejecutadas y reporte de bugs encontrados.

Desarrollo incremental: Sprint N (backend Employee List y Add Employee; pantallas de Employee List y My Info – Qualifications), Sprint N+1 (backend My Info – Qualifications y Edit Employee – Report to; pantalla Report to), Sprint N+2 (back y front de Admin – Add), Sprint N+3 (Widget Clima front y back).

## Entregables y enlaces de la práctica

La entrega combina el detalle embebido en este documento con artefactos vivos del sistema (planilla, colección, tablero y reportes), de modo que cada punto sea fácil de revisar y reproducir:

| Punto | Dónde está / artefacto |
| --- | --- |
| 7.a Plan de pruebas general | Sección 7a de este documento (propósito, estrategia, calendario con performance, criterios de entrada/salida, gestión de defectos). |
| 7.b Casuística de frontend (Sprint N, N+1, N+2) | Sección 7b (25 casos detallados) + planilla Casos_de_Prueba_OrangeHRM.xlsx (formato MOLDE) + reporte Allure por caso. |
| 7.c API del Clima + colección Postman | Sección 7c (20 casos detallados) + colección api-tests/collections/WeatherAPI.postman_collection.json y su entorno. |
| 7.d Reporte de pruebas y bugs | Sección 7d + Bug Tracker (http://localhost:3000) + Tablero Trello (enlace público sin vencimiento) + reportes Newman/Allure. |
| 7.e Mind Map de OrangeHRM | Sección 7e de este documento (mapa funcional del sitio: funcionalidades principales y secundarias). |

# Pregunta 7 a) — Plan de Pruebas General

## 1. Propósito y contenido

Define cómo el equipo de QA valida cada incremento de OrangeHRM y la integración con WeatherAPI.com que alimenta el widget de clima. Cubre alcance, estrategia, calendario por sprint (incluyendo hitos de performance), criterios de entrada y salida, gestión de defectos y entregables por sprint.

## 2. Estrategia de pruebas

- Pirámide: base de API (Newman/Postman) y unitarias del equipo de desarrollo; capa intermedia E2E automatizada (Playwright); cúspide de exploratorio manual.

- Tipos: Smoke (camino feliz de cada pantalla nueva), Regresión (funcionalidad previa afectada), Funcional (validaciones, mensajes de error) y API (contractual / negativa) sobre los 4 endpoints de la Weather API.

- Herramientas: Playwright, Allure, Postman + Newman, Bug Tracker propio y Docker Compose. Ambiente: demo público opensource-demo.orangehrmlive.com (frontend) y WeatherAPI.com plan gratuito (integración).

## 3. Calendario de ejecución por sprint (incluye performance)

Cada sprint se considera de 10 días hábiles. Los hitos se ubican en relación al inicio del sprint:

| Sprint | Hitos de testing (funcional, automatización, regresión y PERFORMANCE) |
| --- | --- |
| Sprint N | Días 1-3: diseño de casos (Employee List, Add Employee, Qualifications). Días 4-7: ejecución funcional + automatización E2E + smoke de performance en cada despliegue. Días 8-9: regresión y prueba de carga (Load) del incremento al cierre. Día 10: reporte de resultados y bugs. |
| Sprint N+1 | Días 1-2: diseño de casos Edit Employee – Report to + regresión de Qualifications. Días 3-6: ejecución + automatización + smoke de performance por despliegue. Días 7-8: regresión + Load test al cierre (foco en el autocomplete de supervisor). Días 9-10: reporte. |
| Sprint N+2 | Días 1-2: diseño de casos Admin – Add User. Días 3-6: ejecución + automatización + seguridad básica (política de contraseña) + smoke de performance. Días 7-9: regresión + Load test al cierre. Día 10: reporte. |
| Sprint N+3 | Días 1-2: diseño de casos de API del Clima y del widget. Días 3-6: ejecución Postman/Newman + E2E del widget + smoke de performance. Días 7-9: regresión integral + Load test global; Stress antes del paso a producción. Día 10: reporte final consolidado. |

Nota: además de los hitos por sprint, el smoke de performance corre en cada despliegue a Staging y las pruebas de estrés se ejecutan antes de releases relevantes, según la matriz de la Pregunta 5.

## 4. Criterios de entrada y de salida (sin contradicciones)

Criterios de entrada: ambiente estable y configurado; code freeze de las ramas a evaluar; historias refinadas con criterios de aceptación; build verde (compila y pasa unitarias del equipo de desarrollo).

Criterios de salida: (1) Smoke 100% de camino feliz aprobado; (2) suite de API en Newman 100% aprobada (0 fallos de contrato); (3) performance dentro de umbrales bajo carga normal; (4) NO existen defectos abiertos de severidad CRITICAL o HIGH atribuibles a la lógica de negocio del producto.

Aclaración sobre el protocolo de excepciones (waiver): no contradice el criterio (4). El waiver NUNCA habilita liberar con un defecto CRITICAL o HIGH real de producto. Solo aplica a hallazgos tipificados y demostrados como falsos positivos del entorno externo (timeouts/latencia del demo público, strict mode de selectores), es decir defectos de la automatización y no del producto. Todo HIGH/CRITICAL de producto bloquea el paso a producción hasta su corrección.

## 5. Entregables por sprint

- Diseño de casos del incremento (secciones 7b y 7c).

- Suite E2E automatizada del sprint + suite de regresión acumulada.

- Informe de ejecución (Allure / reporte HTML) con detalle por caso (pasados, fallidos, saltados, con capturas/video/traza).

- Reporte de bugs en el Bug Tracker con pasos de reproducción, esperado vs. obtenido, severidad y responsable.

- En N+3: colección Postman/Newman de la Weather API y su reporte de ejecución.

## 6. Gestión de defectos

Severidades: CRITICAL (bloquea el flujo principal), HIGH (afecta una funcionalidad clave sin bloquear), MEDIUM (funcionalidad secundaria o validación), LOW (cosmético/UX menor). Ciclo de vida: Abierto, En progreso, Resuelto, Cerrado (Reabierto si la corrección no es válida). Cada bug registra título, descripción, módulo, sprint, pasos, esperado vs. obtenido, severidad, prioridad, responsable y estado.

# Pregunta 7 b) — Casos de prueba Frontend (Sprint N, N+1, N+2), ejecución y bugs

Se presentan los 25 casos núcleo (CP-001 a CP-025) en formato detallado: tipo, precondiciones, datos, pasos, resultado esperado y resultado obtenido (estado de la última ejecución automatizada con Playwright). Las evidencias por caso (captura, video y traza) están en Allure (http://localhost:5050) y en el reporte HTML de Playwright; la planilla Casos_de_Prueba_OrangeHRM.xlsx exporta el detalle caso por caso.

## Sprint N

Backend de Employee List y Add Employee · Pantallas de Employee List, Add Employee y My Info – Qualifications.

### Módulo: PIM – Employee List  ·  CP-001 a CP-005

| CP-001 · SMOKE + REGRESIÓN · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | La tabla de empleados carga correctamente |
| Precondiciones | Usuario Admin logueado. |
| Datos de entrada | N/A |
| Pasos | 1. Iniciar sesión como Admin 2. Ir a PIM > Employee List 3. Esperar la carga de la grilla |
| Resultado esperado | Se muestra la grilla (.oxd-table) con al menos una fila y la pantalla contiene el texto "Employee". |
| Resultado obtenido | PASÓ: la grilla carga con filas y el encabezado correcto. |

| CP-002 · REGRESIÓN · Estado: FALLÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | Búsqueda por nombre filtra resultados |
| Precondiciones | En PIM > Employee List. |
| Datos de entrada | Employee Name = "Admin" |
| Pasos | 1. Escribir "Admin" en el campo Employee Name 2. Seleccionar la primera sugerencia del autocomplete 3. Click en Search |
| Resultado esperado | La grilla muestra filas que coinciden con el nombre, o el mensaje "No Records Found", sin error. |
| Resultado obtenido | FALLÓ: timeout intermitente esperando la sugerencia/resultado por latencia del demo público compartido. No es defecto de producto (deuda de automatización: aumentar timeout / estabilizar selector). |

| CP-003 · REGRESIÓN · Estado: SALTADO |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | Búsqueda por Employee ID muestra un empleado específico |
| Precondiciones | Existen empleados en la grilla. |
| Datos de entrada | Primer Employee ID visible en la tabla |
| Pasos | 1. Tomar el primer Employee ID de la grilla 2. Ingresarlo en el campo Id 3. Click en Search |
| Resultado esperado | La grilla muestra exactamente 1 fila cuyo Id coincide con el buscado. |
| Resultado obtenido | SALTADO: dependía del flujo de filtrado de CP-002. |

| CP-004 · FUNCIONAL · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | El botón Reset limpia el formulario de búsqueda |
| Precondiciones | En PIM > Employee List. |
| Datos de entrada | Id = "99999" |
| Pasos | 1. Ingresar 99999 en el campo Id 2. Verificar que el valor quedó cargado 3. Click en Reset |
| Resultado esperado | El campo Id queda vacío luego del Reset. |
| Resultado obtenido | PASÓ (ver BUG-01: otros filtros como Employment Status no se limpian del todo). |

| CP-005 · SMOKE · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | La tabla muestra las columnas esperadas |
| Precondiciones | En PIM > Employee List. |
| Datos de entrada | N/A |
| Pasos | 1. Leer los encabezados de la grilla |
| Resultado esperado | Los encabezados incluyen columnas de Id, First/Name y Last name. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

### Módulo: PIM – Add Employee  ·  CP-006 a CP-010

| CP-006 · SMOKE · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | El formulario de alta carga correctamente |
| Precondiciones | Admin logueado. |
| Datos de entrada | N/A |
| Pasos | 1. Ir a PIM > Add Employee |
| Resultado esperado | Se ve el título "Add Employee", los campos firstName y lastName y los botones Save y Cancel. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-007 · REGRESIÓN · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | Crear empleado con datos mínimos obligatorios |
| Precondiciones | En PIM > Add Employee. |
| Datos de entrada | First Name y Last Name únicos generados |
| Pasos | 1. Completar First Name y Last Name 2. Click en Save 3. (limpieza) buscar y eliminar el empleado creado |
| Resultado esperado | El sistema crea el empleado y redirige a Personal Details del nuevo legajo. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-008 · REGRESIÓN · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | Guardar sin datos muestra errores de validación |
| Precondiciones | En PIM > Add Employee. |
| Datos de entrada | Formulario vacío |
| Pasos | 1. Click en Save sin completar campos |
| Resultado esperado | Aparecen uno o más mensajes de validación ("Required") en los campos obligatorios. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-009 · FUNCIONAL · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | El campo Employee ID se pre-popula automáticamente |
| Precondiciones | En PIM > Add Employee. |
| Datos de entrada | N/A |
| Pasos | 1. Abrir Add Employee 2. Leer el campo Employee Id |
| Resultado esperado | El campo Employee Id trae un valor por defecto (no vacío). |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-010 · FUNCIONAL · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | El botón Cancel regresa al listado sin crear empleado |
| Precondiciones | En PIM > Add Employee. |
| Datos de entrada | First Name/Last Name temporales |
| Pasos | 1. Completar nombre y apellido 2. Click en Cancel |
| Resultado esperado | Vuelve a Employee List y no se crea ningún empleado. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

### Módulo: My Info – Qualifications  ·  CP-011 a CP-015

| CP-011 · SMOKE · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | La pestaña Qualifications carga y muestra sus secciones |
| Precondiciones | Admin logueado; perfil de un empleado abierto. |
| Datos de entrada | N/A |
| Pasos | 1. Abrir el perfil de un empleado (PIM) 2. Ir a la pestaña Qualifications |
| Resultado esperado | Se ven las secciones Work Experience y Education. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-012 · REGRESIÓN · Estado: FALLÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | Se puede agregar una entrada de Work Experience |
| Precondiciones | En Qualifications. |
| Datos de entrada | Empresa = "Empresa QA Test"; Cargo = "QA Engineer" |
| Pasos | 1. Click en Add de Work Experience 2. Completar empresa y cargo 3. Click en Save |
| Resultado esperado | Se guarda el registro: aparece toast de éxito o la fila en la tabla. |
| Resultado obtenido | FALLÓ: no se confirmó el guardado en el demo (assertion); a revisar selector/estado. No bloquea el flujo. |

| CP-013 · REGRESIÓN · Estado: FALLÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | Se puede agregar una entrada de Education |
| Precondiciones | En Qualifications. |
| Datos de entrada | Nivel educativo (primer valor del combo) |
| Pasos | 1. Click en Add de Education 2. Seleccionar un nivel 3. Click en Save |
| Resultado esperado | El sistema guarda sin error (la URL no contiene "error"). |
| Resultado obtenido | FALLÓ: strict mode violation, el selector de la tarjeta Education matchea varios nodos del DOM público. Deuda de automatización (refinar selector), no defecto de producto. |

| CP-014 · FUNCIONAL · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | Guardar Work Experience vacío muestra validación |
| Precondiciones | En Qualifications. |
| Datos de entrada | Formulario vacío |
| Pasos | 1. Click en Add de Work Experience 2. Click en Save sin completar |
| Resultado esperado | Permanece en la página mostrando validación (no crashea). |
| Resultado obtenido | PASÓ (marcado "flaky": falló el primer intento por timing y pasó al reintentar). |

| CP-015 · FUNCIONAL · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | Las secciones Skills y Languages están presentes |
| Precondiciones | En Qualifications. |
| Datos de entrada | N/A |
| Pasos | 1. Revisar el contenido de la página |
| Resultado esperado | El contenido incluye las secciones Skills y Languages. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

### Resultado de ejecución — Sprint N

| Total | Pasaron | Fallaron | Saltados | % éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 73% |

## Sprint N+1

Backend de My Info – Qualifications y Edit Employee – Report to · Pantalla de Edit Employee – Report to.

### Módulo: PIM – Edit Employee – Report to  ·  CP-016 a CP-020

| CP-016 · SMOKE · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | La pestaña Report-to carga correctamente |
| Precondiciones | Admin logueado; perfil de empleado abierto. |
| Datos de entrada | N/A |
| Pasos | 1. Abrir el perfil de un empleado 2. Ir a la pestaña Report-to |
| Resultado esperado | Se ve el contenido de Supervisors / Report-to. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-017 · REGRESIÓN · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | La sección Supervisors es visible y tiene botón Add |
| Precondiciones | En Report-to. |
| Datos de entrada | N/A |
| Pasos | 1. Observar la sección Supervisors |
| Resultado esperado | El botón Add es visible y se muestra "Assigned Supervisors". |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-018 · REGRESIÓN · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | El formulario de nuevo supervisor muestra los campos necesarios |
| Precondiciones | En Report-to. |
| Datos de entrada | N/A |
| Pasos | 1. Click en Add de Supervisors |
| Resultado esperado | Aparece el autocomplete para buscar empleado y el combo Reporting Method. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-019 · FUNCIONAL · Estado: FALLÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | El botón Cancel en el formulario de supervisor cierra sin guardar |
| Precondiciones | En Report-to. |
| Datos de entrada | N/A |
| Pasos | 1. Contar las filas actuales 2. Click en Add de Supervisors 3. Click en Cancel |
| Resultado esperado | El número de filas no aumenta (no se agrega supervisor). |
| Resultado obtenido | FALLÓ: la assertion sobre el conteo/cierre no se cumplió como se esperaba; a confirmar si es timing de la automatización. |

| CP-020 · SMOKE · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | La sección Subordinates es visible |
| Precondiciones | En Report-to. |
| Datos de entrada | N/A |
| Pasos | 1. Revisar el contenido de la página |
| Resultado esperado | El contenido incluye la sección Subordinates. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

### Resultado de ejecución — Sprint N+1

| Total | Pasaron | Fallaron | Saltados | % éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 80% |

## Sprint N+2

Back y Front del módulo Admin – Add (asignación de perfil/usuario a empleado existente).

### Módulo: Admin – User Management – Add User  ·  CP-021 a CP-025

| CP-021 · SMOKE · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | El listado de usuarios (Admin > Users) carga correctamente |
| Precondiciones | Admin logueado. |
| Datos de entrada | N/A |
| Pasos | 1. Ir a Admin > User Management > Users |
| Resultado esperado | Se ve el título "System Users" y la grilla con al menos una fila. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-022 · REGRESIÓN · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | El formulario de alta de usuario contiene todos los campos |
| Precondiciones | En Admin > Users. |
| Datos de entrada | N/A |
| Pasos | 1. Click en Add |
| Resultado esperado | Se ve el título "Add User" y los campos User Role, Employee Name, Status, Username y Password. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-023 · REGRESIÓN · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | Guardar formulario vacío muestra errores de validación |
| Precondiciones | En Add User. |
| Datos de entrada | Formulario vacío |
| Pasos | 1. Click en Save sin completar |
| Resultado esperado | Aparecen mensajes "Required" en los campos obligatorios. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-024 · FUNCIONAL · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | Contraseñas que no coinciden muestran error de confirmación |
| Precondiciones | En Add User. |
| Datos de entrada | Password = "Admin@12345"; Confirm = "DiferentePass!99" |
| Pasos | 1. Ingresar contraseña y una confirmación distinta 2. Click en Save |
| Resultado esperado | Se muestra un error de coincidencia de contraseña. |
| Resultado obtenido | PASÓ (ver BUG-05: la política acepta contraseñas sin carácter especial). |

| CP-025 · SMOKE · Estado: PASÓ |  |
| --- | --- |
| Título / objetivo | Se puede filtrar el listado de usuarios por rol |
| Precondiciones | En Admin > Users. |
| Datos de entrada | User Role = "Admin" |
| Pasos | 1. Seleccionar User Role = Admin 2. Click en Search |
| Resultado esperado | La grilla queda visible con filas coincidentes o "No Records Found". |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

### Resultado de ejecución — Sprint N+2

| Total | Pasaron | Fallaron | Saltados | % éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |

### Resumen de ejecución Frontend (casos núcleo)

| Sprint | Total | Pasaron | Fallaron | Saltados | % éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint N (CP-001 a CP-015) | 15 | 11 | 3 | 1 | 73% |
| Sprint N+1 (CP-016 a CP-020) | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% |
| Sprint N+2 (CP-021 a CP-025) | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Total núcleo (CP-001 a CP-025) | 25 | 20 | 4 | 1 | 80% |

Los 4 fallos y el caso saltado se explican por inestabilidad de la automatización contra el demo público (timeouts y strict mode) y dos assertions a revisar; ninguno compromete la lógica de negocio. Quedan como deuda de mantenimiento de la suite.

# Pregunta 7 c) — Casos de prueba de la API del Clima (Actividad 3)

Se diseñaron 20 casos (CP-API-001 a CP-API-020) sobre los 4 endpoints de WeatherAPI.com que consume el widget del Dashboard, combinando camino feliz y no feliz. Cada caso indica endpoint, request, precondición, pasos, resultado esperado (status + aserciones) y resultado obtenido. La colección ejecutable está en api-tests/collections/WeatherAPI.postman_collection.json y su entorno en WeatherAPI.postman_environment.json.

### Realtime Weather API — GET /current.json  ·  CP-API-001 a CP-API-005

| CP-API-001 [SMOKE][HAPPY] Ciudad válida |  |
| --- | --- |
| Request | GET /current.json?q={{city_valid}}&key={{api_key}}&aqi=yes |
| Precondición | API key válida cargada. |
| Pasos | 1. Enviar GET con ciudad válida |
| Resultado esperado | Status 200; responseTime < 3000 ms; existe location (name, country, lat, lon, localtime) y current (temp_c, temp_f, humidity, wind_kph, feelslike_c, condition.text/icon); Content-Type application/json. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-002 [HAPPY] Coordenadas GPS |  |
| --- | --- |
| Request | GET /current.json?q=-34.6037,-58.3816&key={{api_key}} |
| Precondición | API key válida. |
| Pasos | 1. Enviar GET con coordenadas |
| Resultado esperado | Status 200; location.lat y lon coherentes con lo enviado; current.last_updated con formato fecha. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-003 [UNHAPPY] Sin API key |  |
| --- | --- |
| Request | GET /current.json?q={{city_valid}} (sin key) |
| Precondición | N/A. |
| Pasos | 1. Enviar GET omitiendo la key |
| Resultado esperado | Status 401; body.error con code (number) y message (string) no vacío. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-004 [UNHAPPY] API key inválida |  |
| --- | --- |
| Request | GET /current.json?key=INVALID_KEY_123ABC&q={{city_valid}} |
| Precondición | N/A. |
| Pasos | 1. Enviar GET con key inválida |
| Resultado esperado | Status 401; error.code en [2006, 2007, 2008]. |
| Resultado obtenido | PASÓ (se ajustó: el proveedor cambió de 403 a 401). |

| CP-API-005 [UNHAPPY] Ciudad inexistente |  |
| --- | --- |
| Request | GET /current.json?q={{city_invalid}}&key={{api_key}} |
| Precondición | API key válida. |
| Pasos | 1. Enviar GET con ciudad inexistente |
| Resultado esperado | Status 400; error.code = 1006 (no matching location). |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

### Forecast Weather API — GET /forecast.json  ·  CP-API-006 a CP-API-010

| CP-API-006 [SMOKE][HAPPY] Pronóstico 3 días |  |
| --- | --- |
| Request | GET /forecast.json?q={{city_valid}}&days=3&key={{api_key}} |
| Precondición | API key válida. |
| Pasos | 1. Enviar GET con days=3 |
| Resultado esperado | Status 200; body con keys location, current y forecast; forecastday con 3 entradas; cada día con date, day y hour (24); day con maxtemp_c, mintemp_c y condition.text. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-007 [HAPPY] Pronóstico 1 día |  |
| --- | --- |
| Request | GET /forecast.json?q={{city_valid}}&days=1 |
| Precondición | API key válida. |
| Pasos | 1. Enviar GET con days=1 |
| Resultado esperado | Status 200; forecastday con exactamente 1 entrada; la fecha es hoy o futura. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-008 [DEFAULT] Sin parámetro days |  |
| --- | --- |
| Request | GET /forecast.json?q={{city_valid}} (sin days) |
| Precondición | API key válida. |
| Pasos | 1. Enviar GET sin el parámetro days |
| Resultado esperado | Status 200; sigue habiendo forecast.forecastday (array no vacío) usando el valor por defecto. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-009 [UNHAPPY] Ciudad inválida |  |
| --- | --- |
| Request | GET /forecast.json?q={{city_invalid}}&days=3 |
| Precondición | API key válida. |
| Pasos | 1. Enviar GET con ciudad inválida |
| Resultado esperado | Status 400; error.code = 1006. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-010 [UNHAPPY] Sin API key |  |
| --- | --- |
| Request | GET /forecast.json?q={{city_valid}}&days=3 (sin key) |
| Precondición | N/A. |
| Pasos | 1. Enviar GET sin la key |
| Resultado esperado | Status 401; body.error presente. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

### History Weather API — GET /history.json  ·  CP-API-011 a CP-API-015

| CP-API-011 [SMOKE][HAPPY] Fecha histórica válida |  |
| --- | --- |
| Request | GET /history.json?q={{city_valid}}&dt={{date_past}}&key={{api_key}} |
| Precondición | dt es una fecha pasada válida. |
| Pasos | 1. Enviar GET con dt en el pasado |
| Resultado esperado | Status 200; forecast.forecastday[0] con la fecha solicitada y hour con datos hora a hora. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-012 [HAPPY] Rango de fechas |  |
| --- | --- |
| Request | GET /history.json?q={{city_valid}}&dt=...&end_dt=... |
| Precondición | Rango pasado válido. |
| Pasos | 1. Enviar GET con dt y end_dt |
| Resultado esperado | Status 200; forecastday con múltiples días dentro del rango. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-013 [UNHAPPY] Fecha futura |  |
| --- | --- |
| Request | GET /history.json?q={{city_valid}}&dt={{date_future}} |
| Precondición | API key válida. |
| Pasos | 1. Enviar GET con dt futura |
| Resultado esperado | Status 400; body.error presente (fecha fuera del rango permitido). |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-014 [UNHAPPY] Sin parámetro dt |  |
| --- | --- |
| Request | GET /history.json?q={{city_valid}} (sin dt) |
| Precondición | API key válida. |
| Pasos | 1. Enviar GET sin dt |
| Resultado esperado | Status 400; body.error presente (parámetro obligatorio faltante). |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-015 [UNHAPPY] Sin API key |  |
| --- | --- |
| Request | GET /history.json?q={{city_valid}}&dt={{date_past}} (sin key) |
| Precondición | N/A. |
| Pasos | 1. Enviar GET sin la key |
| Resultado esperado | Status 401; body.error presente. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

### Alerts Weather API — GET /alerts.json  ·  CP-API-016 a CP-API-020

| CP-API-016 [SMOKE][HAPPY] Solicitud válida |  |
| --- | --- |
| Request | GET /alerts.json?q={{city_valid}}&key={{api_key}}&alerts=yes |
| Precondición | API key válida. |
| Pasos | 1. Enviar GET con ciudad válida |
| Resultado esperado | Status 200; existe la estructura alerts (objeto con array alert, eventualmente vacío). |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-017 [HAPPY] Ciudad con posibles alertas |  |
| --- | --- |
| Request | GET /alerts.json?q=<ciudad EE.UU.>&key={{api_key}} |
| Precondición | API key válida. |
| Pasos | 1. Enviar GET con ciudad de EE.UU. |
| Resultado esperado | Status 200; estructura de alerts válida (si hay alertas activas, cada alert con sus campos). |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-018 [UNHAPPY] Ciudad inválida |  |
| --- | --- |
| Request | GET /alerts.json?q={{city_invalid}}&key={{api_key}} |
| Precondición | API key válida. |
| Pasos | 1. Enviar GET con ciudad inválida |
| Resultado esperado | Status 400; error.code = 1006. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-019 [UNHAPPY] Sin API key |  |
| --- | --- |
| Request | GET /alerts.json?q={{city_valid}} (sin key) |
| Precondición | N/A. |
| Pasos | 1. Enviar GET sin la key |
| Resultado esperado | Status 401; body.error presente. |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

| CP-API-020 [UNHAPPY] Sin parámetro q |  |
| --- | --- |
| Request | GET /alerts.json?key={{api_key}} (sin q) |
| Precondición | API key válida. |
| Pasos | 1. Enviar GET sin q |
| Resultado esperado | Status 400; body.error presente (parámetro obligatorio q faltante). |
| Resultado obtenido | PASÓ. |

## Resumen de ejecución API y colección Postman

Última corrida (Newman dentro de Docker): 20/20 requests OK y 54/54 aserciones aprobadas, 0 fallos. Comando: newman run collections/WeatherAPI.postman_collection.json --environment collections/WeatherAPI.postman_environment.json --env-var "api_key=$WEATHER_API_KEY" --insecure --reporters cli,htmlextra. El flag --env-var inyecta la key real desde .env; --insecure evita el corte por inspección HTTPS de la red. La colección y el entorno se entregan en api-tests/collections/.

# Pregunta 7 d) — Reporte de pruebas ejecutadas y reporte de bugs

## 1. Resumen consolidado de ejecución (Sprint N a N+3)

| Suite | Casos | Pasaron | Fallaron | Saltados | % éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend núcleo (Actividad 2, CP-001 a CP-025) | 25 | 20 | 4 | 1 | 80% |
| Frontend regresión adicional (CP-026 a CP-125) | 100 | 55 | 45 | 0 | 55% |
| API del Clima (Actividad 3, Newman) | 20 | 20 | 0 | 0 | 100% |
| Total acumulado | 145 | 95 | 49 | 1 | 65.5% |

La suite de regresión adicional (otros módulos: Leave, Buzz, Recruitment, Directory, Dashboard, Time & Attendance) rinde 55% por inestabilidad del demo público (timeouts por latencia variable y strict mode de selectores), no por defectos de producto. Es deuda de mantenimiento de la automatización y queda como acción de seguimiento. Las evidencias por caso (captura, video, traza) están en Allure (http://localhost:5050) y en el reporte HTML de Playwright; el detalle por caso también se exporta a Casos_de_Prueba_OrangeHRM.xlsx.

## 2. Reporte de bugs (detallado y reproducible)

Los 6 bugs están cargados en el Bug Tracker (http://localhost:3000) y, para la entrega accesible al docente, en el tablero de Trello con enlace público y sin vencimiento. Cada bug incluye pasos de reproducción, resultado esperado y resultado obtenido para que el defecto pueda reproducirse.

| BUG-01 · PIM - Employee List (Sprint N) · Severidad: LOW · Abierto |  |
| --- | --- |
| Título | El botón Reset no limpia todos los filtros de búsqueda |
| Prioridad | MEDIUM |
| Pasos de reproducción | 1. Ir a PIM > Employee List 2. Seleccionar un Employment Status del dropdown 3. Ingresar texto en Employee Name 4. Click en Reset |
| Resultado esperado | Todos los campos del formulario quedan en su estado inicial. |
| Resultado obtenido | Solo se limpia Employee Name; los demás filtros retienen el valor. |
| Reportado por | Tester 1 |

| BUG-02 · PIM - Add Employee (Sprint N) · Severidad: HIGH · Abierto |  |
| --- | --- |
| Título | Se permite crear empleados con Employee ID duplicado |
| Prioridad | HIGH |
| Pasos de reproducción | 1. Ir a PIM > Add Employee 2. Ingresar un Employee ID ya existente (ej. 0001) 3. Completar First Name y Last Name 4. Click en Save |
| Resultado esperado | El sistema rechaza el ID duplicado y muestra error de validación. |
| Resultado obtenido | El empleado se crea con el mismo ID, generando duplicidad (afecta integridad referencial). |
| Reportado por | Tester 1 |

| BUG-03 · PIM - My Info - Qualifications (Sprint N) · Severidad: MEDIUM · En progreso |  |
| --- | --- |
| Título | Acepta fecha de fin anterior a la fecha de inicio en Work Experience |
| Prioridad | MEDIUM |
| Pasos de reproducción | 1. Ir a My Info > Qualifications 2. Add en Work Experience 3. From = 2023-06-01 y To = 2022-01-01 4. Click en Save |
| Resultado esperado | El sistema rechaza el rango y muestra "To date must be after From date". |
| Resultado obtenido | El registro se guarda sin validar el rango de fechas. |
| Reportado por | Tester 2 |

| BUG-04 · PIM - Edit Employee - Report to (Sprint N+1) · Severidad: HIGH · Abierto |  |
| --- | --- |
| Título | El autocomplete de supervisor tarda más de 10s con base de datos grande |
| Prioridad | HIGH |
| Pasos de reproducción | 1. Tener más de 200 empleados cargados 2. Ir a PIM > Employee > Report-to 3. Add en Supervisors 4. Empezar a escribir un nombre |
| Resultado esperado | Las sugerencias aparecen en menos de 2 segundos. |
| Resultado obtenido | Las sugerencias tardan 10-15 segundos, bloqueando la UI (degrada la usabilidad en producción). |
| Reportado por | Tester 3 (Performance) |

| BUG-05 · Admin - User Management (Sprint N+2) · Severidad: MEDIUM · Abierto |  |
| --- | --- |
| Título | La política acepta contraseñas sin caracteres especiales |
| Prioridad | HIGH |
| Pasos de reproducción | 1. Ir a Admin > User Management > Users 2. Click en Add 3. Completar todos los campos 4. Contraseña "Password1" y confirmar 5. Click en Save |
| Resultado esperado | El sistema exige al menos 1 carácter especial y rechaza la contraseña. |
| Resultado obtenido | El usuario se crea con esa contraseña débil sin error. |
| Reportado por | Tester 1 |

| BUG-06 · Dashboard - Widget Clima (Sprint N+3) · Severidad: HIGH · Abierto |  |
| --- | --- |
| Título | No muestra mensaje de error cuando la API del clima no responde |
| Prioridad | HIGH |
| Pasos de reproducción | 1. Configurar una API key inválida en el backend del widget 2. Cargar el dashboard principal 3. Observar el widget de clima |
| Resultado esperado | Tras un timeout (ej. 5s) el widget muestra "No se pudo cargar el clima" e ícono de error. |
| Resultado obtenido | El widget queda en spinner de carga indefinido, sin feedback al usuario. |
| Reportado por | Tester 2 |

## 3. Conclusiones

- Los 25 casos núcleo (Actividad 2) alcanzaron 80% de éxito (20/25). Los 4 fallos y el saltado son inestabilidad de la automatización contra el demo público, no defectos de lógica de negocio.

- Se detectaron 6 bugs de producto; 3 de severidad HIGH (BUG-02 integridad de datos, BUG-04 performance, BUG-06 manejo de error del widget) deben corregirse antes del paso a producción según el criterio de salida.

- La API del Clima (Actividad 3) pasó el 100% (54/54 aserciones), validando caminos felices y manejo de errores (401, 400) de los 4 endpoints. Se ajustó CP-API-004 porque el proveedor cambió el código de 403 a 401, lo que muestra el valor de las pruebas de contrato.

- La regresión adicional (55%) es deuda de automatización (timeouts y selectores), no bugs nuevos; se planifica su estabilización en la próxima iteración.

# Pregunta 7 e) — Mind Map funcional de OrangeHRM (Actividad 1)

Mapa mental del sitio construido a partir del testing exploratorio (Actividad 1). Identifica las funcionalidades principales y secundarias que delimitan el alcance de la casuística y orientan la priorización de las suites. Las etiquetas indican el carácter de cada rama:

- Principal: módulo central del alcance de pruebas (PIM, My Info, Admin).

- Secundaria: funcionalidad de soporte o parametrización, con menor prioridad de casos.

- Crítica: foco de riesgo operativo/performance (Time – Attendance).

- Nuevo: incremento del Sprint N+3 (Widget de Clima).

- Futuro: módulo planificado (Recruitment, preguntas 8).

- OrangeHRM — Sistema de Gestión de Personas

  - Acceso y Dashboard   [Principal]

    - Login / Logout y recuperación de contraseña

    - Dashboard: widgets, accesos rápidos (Quick Launch)

    - Widget de Clima (integración con WeatherAPI.com)   [Nuevo]

  - PIM — Personnel Information Management   [Principal]

    - Employee List: búsqueda, filtros y grilla principal

    - Add Employee: alta de legajo, Employee ID, login opcional

    - Edit Employee: Personal / Contact / Job Details

    - Edit Employee: Report-to (supervisores y subordinados)

    - Configuración PIM: Optional Fields, Custom Fields, Reporting Methods   [Secundaria]

  - My Info (Employee Self-Service)   [Principal]

    - Qualifications: Work Experience, Education, Skills, Languages

    - Personal / Contact / Emergency Contacts / Dependents   [Secundaria]

  - Admin   [Principal]

    - User Management: Add User y asignación de perfil/rol

    - Job, Organization, Qualifications, Nationalities (parametrización)   [Secundaria]

  - Time — Attendance (Punch In/Out)   [Crítica]

    - Registro de ingreso/egreso (riesgo de concurrencia en picos)

    - Timesheets y reportes de asistencia   [Secundaria]

  - Otros módulos del ecosistema   [Secundaria]

    - Leave, Performance, Directory, Maintenance, Buzz, Claim

  - Recruitment (Atracción y Selección)   [Futuro]

    - Vacantes, postulantes, carga de CV, flujo de contratación

Este mapa es el insumo de la organización de la casuística (Pregunta 1): cada rama principal se traduce en una suite funcional y su correspondiente suite de look&feel, y las ramas Crítica/Nuevo concentran además las pruebas no funcionales (performance del Punch In/Out, manejo de error del widget).

# Anexo — Cómo esta versión atiende la devolución del docente

| Observación del docente | Corrección aplicada en esta versión |
| --- | --- |
| Sin referencia concreta a cada pregunta; títulos cambiados | Cada sección lleva el número de pregunta y transcribe el enunciado; se agregó una guía de lectura inicial. |
| 7a: se omite performance en el calendario | Se agregaron hitos de performance (smoke por despliegue, Load al cierre, Stress antes de producción) en el calendario por sprint. |
| 7a: contradicción entre criterio de salida y waiver | Se aclaró que el waiver solo aplica a falsos positivos del entorno, nunca a HIGH/CRITICAL reales de producto. |
| 7b: cobertura pobre, solo checklist | Los 25 casos ahora son fichas detalladas (tipo, precondiciones, datos, pasos, esperado y obtenido). |
| 7c: no hay escritura de casos de API | Los 20 casos de API ahora son fichas detalladas (endpoint, request, pasos, status y aserciones esperadas). |
| Reporte de ejecución: solo pass/fail, no por caso | Cada caso muestra resultado obtenido/estado; se referencian las evidencias en Allure, Playwright HTML y el Excel por caso. |
| Reporte de bugs: no permiten reproducir | Cada bug incluye pasos de reproducción, esperado y obtenido; el tablero de Trello se publica con enlace sin vencimiento. |